通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

2026年烟气设施维保项目响应文件

2026.3.16

一、供应商须知

1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章。

2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。

3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；

（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（5）国家有关法律法规禁止的情形。

二、评分细则

1.商务评分（20分）

（1）营业执照有效，经营范围符合需求，注册年限不少于3年，得5分；

（2）注册资金50万元得1分，每增10万元加1分，最高5分；

（3）提供2个业绩得1分，每增加一个加1分，最高5分；

（4）每提供一个资质加1分，最高5分。

2.服务评分（30分）

评委结合供应商提供的响应文件资料及现场实际谈判磋商，进行自主评分：

（1）服务能力优秀20-30分；

（2）服务能力中等10-20分；

（3）服务能力一般0-10分。

3.人员配置、硬件能力评分（15分）

评委结合供应商提供的响应文件资料及现场实际谈判磋商，进行自主评分：

（1）优秀10-15分；

（2）中等5-10分；

（3）一般0-5分。

4.价格评分（35分）：最终得分=最低价/各供应商报价*35 （以维保费评分）

三、采购项目方案

1.项目编号：FW2026-11号

# 2.项目名称：通用技术哈量公司2026年烟气设施维保项目

3.项目预算：年度维保费用5万元（含税），年度维修费用采取“一事一议”的原则

4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

5.采购方式：谈判采购（框架协议采购）

6.评审方法：综合评分法

- 7.项目内容及要求：

- 7.1项目内容

- 本次维保服务覆盖公司热加工厂、金相室、丝锥车间的6台烟气治理设施，各设施维保内容及周期严格按照设备厂家技术说明书及公司使用场景规范执行，具体如下：

| 设施编号 | 所属区域 | 核心维保内容 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA006 | 热加工厂 | - 1.除尘布袋整体更换 - 2.侧排水管维修 - 3.除尘器及喷淋塔吹扫清灰、防腐保养 | 除尘布袋更换1年/次；其余维保工作随周期同步开展，日常按需检修 |
| DA003 | 金相室 | 酸蚀低倍常规保养 | 1年/次 |
| DA010/DA011/DA012/DA013 | 丝锥车间 | 活性炭箱填料更换 | 季度/次 |

- 除上述定点维保内容外，服务商需配合完成废布袋合规处置工作：更换后的废布袋由服务商统一收集并带走，委托其合作的具备相应资质的第三方危废处置单位，严格按照国家危废处置相关规定完成后续处理，全程杜绝环保隐患，且需向公司提供危废处置的相关资质文件。

- 7.2服务要求

- 7.2.1前期准备阶段

- （1）服务商入围后3个工作日内，与公司生产保障中心、安全环保部对接，完成设施现场勘查，确认设施当前运行状态、维保作业点位及现场作业安全要求。

- （2）7个工作日内提交详细的专项维保作业计划，明确各设施维保时间、作业人员配置、施工工具/物料清单、安全防护措施及应急预案，经审核通过后正式实施。

- （3）提前备齐维保所需合格耗材（如除尘布袋、活性炭填料等），耗材规格需匹配设备原厂要求，且提供耗材质量合格证明，经公司验收后方可使用。

- 7.2.2日常维保实施阶段

- （1）周期化维保：严格按照本方案约定的维保周期开展作业，丝锥车间4台设施每季度完成活性炭填料更换，DA003、DA006每年完成既定年度维保内容；作业前提前2个工作日向公司报备，配合公司做好现场作业协调，避免影响车间正常生产。

- （2）即时维修服务：接到公司设施故障报修通知后，市区内24小时、市区外48小时内安排专业技术人员到达现场排查维修，一般故障当场解决，复杂故障出具维修方案并在公司确认后尽快处理，明确维修时限。

- （3）现场作业管理：维保作业需遵守公司安全生产管理制度，作业人员佩戴合格安全防护用品，做好现场安全警示、围挡防护，避免作业过程中造成设备损坏、人员伤亡及生产现场污染；作业完成后及时清理现场，做到工完、料尽、场地清。7.2.3危废处置阶段

- （1）除尘布袋更换后，当天完成废布袋的收集、密封包装，做好标识并统一运离公司现场，建立废布袋处置台账，记录数量、运离时间、处置单位等信息。

- （2）每月向公司提交危废处置进度说明，每年度提供第三方危废处置单位的资质复印件及危废处置联单等凭证，确保处置全程可追溯。

- 7.2.4服务收尾及档案管理

- （1）每次维保/维修作业完成后，现场向公司相关负责人提交作业验收单，注明作业内容、完成情况、设施运行状态等，经双方签字确认后视为本次作业完成。

- （2）建立设施维保档案，内容包括作业计划、验收单、耗材合格证明、故障维修记录、危废处置台账等，每月5日前向公司提交上月维保服务总结，每年年底提交年度维保服务报告。

- （3）年度框架服务期满前15个工作日，完成所有设施的全面巡检，出具设施运行状态评估报告，向公司反馈设施潜在问题及后续维护建议。

- 7.3服务目标

- （1）确保所有烟气治理设施维保后各项运行参数符合厂家技术标准及国家环保排放要求，无“带病运行”情况，保障设施全年稳定运行。

- （2）按时完成各设施既定周期的维保工作，做到维保及时、操作专业，最大限度降低设施故障停机概率。

- （3）废布袋等危废处置全过程合规，符合国家及地方环保法规，杜绝任何环保违规风险。

- 7.4服务质量保障

- （1）组建专属维保服务团队，配备具备相应资质和实操经验的技术人员，团队人员相对固定，如需更换需提前向公司报备并经同意。

- （2）维保所用耗材、配件均符合国家相关标准及设备原厂要求，严禁使用劣质、非标产品，若因耗材质量问题导致设施故障，服务商需免费更换并承担相应损失。

- （3）接受公司的全程监督与考核，若公司对维保服务质量提出异议，服务商需在24小时内响应并整改，直至达到公司要求。

- 7.5.项目核心资质及服务要求

- 响应供应商需满足的相关资质、服务能力等核心要求，详见附件2（注：供应商需完全了解要求内容并提供相关佐证资料）

四、响应文件模板（附件1-8）

目  录

1.响应函；

2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；

3.相关资质证明文件

4.响应报价单；

5.响应人业绩清单；

6.响应人基本情况表；

7.响应承诺书；

8.其他响应资料。

封皮：

XXXX项目

响 应 文 件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联系电话：

投送时间：2026年    月 	日

附件1

响应函

通用技术哈量公司：

我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确说明。

5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。

9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                    传真：

电子信箱：

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称：

公章：

日期：  年  月  日

附件2

法定代表人身份证明及法人授权委托书

通用技术哈量公司：

本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

响应人名称（加盖公章）：

地址：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。

| 身份证（人像页） | 身份证（国徽页） |
| --- | --- |

附件3

相关资质证明文件

供应商结合项目要求提供资质证明，所有资质加盖公章。

附件4

响应报价单

项目编号：

项目名称：

报价要求：（1）响应供应商需自行编制表格，填报维保费用价格

（2）填报价格为含税价，并注明税率

（3）维修费用采取“一事一议”的原则，供应商可结合项目内容适当列出价格明细

响应人（盖章）：

法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）:

日期：

附件5

响应人业绩清单（附合同复印件及客户评价证明）

近三年国内同类业绩，不少于2个，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：

1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；

2.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章。

附件6

响应人基本情况表

项目编号：

项目名称：

| 响应人全称 |  | 响应人注册地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立和注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行名称 |  | 近三年 营业额 | 2023年度： 2024年度： 2025年度： |

响应人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。

响应人（盖章）：

响应人授权代表签字：

日期：

附件8

其他响应资料

供应商结合附件2中的人员配置要求、耗材要求，提供人员资质证明（如登高证、维修证件等等），耗材证明等。

供应商结合服务要求，自行编制响应的服务方案以及合规响应